# SOFTVERSKO INŽENJERSTVO PITANJA

## [2015-2024]

Grafički ilustrovati i opisati inkrementalni razvoj. Navesti osnovne prednosti i nedostatke. (11)

Navesti koji sve sastanci po SCRUM-u postoje i kratko ih opisati. (11)

Grafički ilustrovati i kratko objasniti spiralni model procesa specifikacije zahteva. (6)

Ukratko opisati i navesti prednosti i nedostatke arhitekturnog modela protočne obrade (pipe and filter). (2)

Navesti i kratko opisati tipove održavanja softvera. (14)

Grafički ilustrovati i kratko opisati proces upravljanja rizikom. (2)

Šta je verifikacija a šta validacija? (11)

Navesti i kratko opisati tipove testiranja softvera. (2)

Navesti i kratko opisati osobine dobro projektovanog softvera. (13)

Ukratko opisati i navesti prednosti i nedostatke arhitekturnog modela „skladište“ (repository). (1)

Navesti i kratko opisati kategorije strategija za upravljanje rizikom. (10)

Šta je refaktoring a šta reinženjering? Navesti sličnosti i razlike. (8)

Navesti i kratko opisati atribute dobrog softvera. (9)

Navesti i kratko opisati faze u RUP-u. Objasnite odnos faza i interakcija u RUP-u. (10)

Use-case metoda i scenariji dogadjaja. Ilustrovati na primeru. (7)

Grafički ilustrovati i kratko opisati razvoj softvera po modelu vodopada. Navesti osnovne prednosti i nedostatke. (7)

Grafički ilustrovati i kratko opisati SCRUM proces. (5)

Navesti i kratko opisati zajedničke aktivnosti za različite softverske procese. (2)

Ukratko opisati i navesti prednosti i nedostatke slojevitog (layered) arhitekturnog modela. (11)

Šta predstavlja upravljanje projektima i po čemu su softverski projekti osobeni? (7)

Opisati i uporediti top-down i bottom-up pristup projektovanja softvera. (4)

Šta predstavlja i koji su ciljevi inspekcije softvera? (7)

Navesti i kratko opisati i uporediti različite metode za testiranje softvera. (8)

Šta je softver i koje tipove softvera imamo? (5)

Grafički ilustrovati i kratko opisati „4+1“ model sistema. (10)

Navesti i kratko opisati kategorije zahteva. (1)

Objasniti tipove veza kod use-case dijagrama i ilustrovati jednim primerom. (4)

Šta je softver i čime se bavi softversko inženjerstvo? (3)

Šta predstavlja upravljanje zahtevima? (4)

Navesti osnovne principe agilnog razvoja softvera kroz „Agile manifesto“. (4)

Ukratko opisati i navesti prednosti i nedostatke klijent-server arhitekturnog modela. (2)

Po čemu se razlikuje softversko inženjerstvo od informatike (nauke o računarstvu)? (3)

Navesti osnovne karakteristike kao i prednosti i nedostatke event-driven arhitekturnih modela. (2)

Grafički ilustrovati i objasniti proces nabavke sistema. (1)

Opisati strukturu test slučajeva i ilustrovati na jednom primeru. (1)

Opisati i grafički ilustrovati proces izrade rasporeda rada na projektu (eng. project scheduling) i tipične probleme vezane za ovu aktivnost. (1)

Šta su nepoželjne karakteristike ("shall-not" svojstva)? (1)

Navesti osnovne karakteristike i grafički ilustrovati broadcast arhitekturne modele. (2)

Grafički ilustrovati i kratko opisati odnos između evolucije i servisiranja. (1)

| - Lekcija | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Boja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |